Costos del proyecto Acme Rendezvous

En el presente documento detallaremos los costos necesarios para realizar el proyecto Acme Rendezvous. Para ello, dividiremos los costos en cuatro componentes: personal, servicios, amortización y otros costos.

# Personal

El proyecto Acme Rendezvous es realizado por cuatro desarrolladores de software juniors que también actúan como analistas.

Hemos realizado una búsqueda de ofertas de trabajo para nuestro perfil y experiencia, con una jornada completa tenemos:

* [Primera oferta (Temps Multiwork)](http://www.tecnotrabajos.com/empleos/ver/programador-web-junior): 21000 €
* [Segunda oferta (GREEN CODE)](https://www.indeed.es/cmp/GREEN-CODE/jobs/Programador-junior-java-5821b666bf97d0b0?q=Programador+junior+java): 14000 €
* [Tercera oferta (SERVIZIA BUSINESS GOAL)](https://www.indeed.es/cmp/SERVIZIA-BUSINESS-GOAL/jobs/Programador-junior-PL-SQL-java-f75611d288a4041f?q=Programador+junior+java): 23000 €

En base a estas ofertas y deduciendo que se trabaja unas 1980 horas al año de media, podemos deducir lo siguiente:

Teniendo en cuenta estos datos, el producto de la suma de los tiempos por cada subtarea del proyecto por el precio por hora que hemos calculado, sería:

* 6 reuniones \* 2 horas/reunión \* 9,76 €/h = 117,12 €
* 5 clases \* 1,83 horas/clase \* 9,76 €/h = 89,30 €
* 15 bugs \* 0,5 horas/bug \* 9,76 € = 73,2 €
* Investigar A+ \* 4 horas \* 9,76 €/h = 39,04 €
* Estudiar temario \* 2 horas \* 9,76 €/h = 19,52 €
* Preparar/Realizar entrega \* 1 hora \* 9,76 €/h = 9,76 €
* Realizar modelos \* 5 horas \* 9,76 €/h = 48,8 €
* Desarrollar proyecto \* 15 horas \* 9,76 €/h = 146,4 €

La suma del precio de todas las tareas es 543,14 €, que multiplicado por cuatro desarrolladores suman 2172,56 €.

# Servicios

En cuanto a los servicios, tanto el proceso para familiarizarnos con una nueva tecnología o un nuevo método, como la consultoría para dudas o problemas con el proyecto nos son gratuitos (nos lo provee la Universidad de Sevilla) y no suponen ningún coste adicional. Además, no es necesario el alquiler de ordenadores ni licencias de software, pues todos los miembros del equipo de desarrollo cuentan con las herramientas y tecnologías necesarias para el proyecto. Por último, no necesitaremos ninguna subcontratación, ya que el equipo está capacitado para realizar todas las tareas requeridas.

Por tanto, los costes en esta sección son nulos.

# Amortización

A continuación, detallaremos los costes de amortización (proceso de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero). Para ello, hemos consultado la Agencia Tributaria, que nos proporciona una lista con los coeficientes de amortización lineal, en la misma figura que los Equipos para procesos de información tienen un coeficiente líneas máximo del 25% y un periodo de años máximo de 8. En base a estos datos podemos calcular el valor actual de los ordenadores del equipo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de portátil | Precio | Valor Residual | Tiempo de vida |
| Lenovo G50-70 | 600 € | 100 € | 3 años |
| Asus R510VX-DM10T | 900 € | 125 € | 0,5 años |
| HP Envy Notebook 15-AE104NS | 1300 € | 200 € | 2 años |
| MacBook Pro 13’ Early-2015 | 1500 € | 300 € | 2 años |

A partir de estos datos, procedemos a realizar los cálculos necesarios:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo de portátil | Base Amortizable | Cuota Amortizable Anual | Valor actual |
| Lenovo G50-70 | 600-100 = 500 € | 500/8 = 62,5 € | 312,5 € |
| Asus R510VX-DM10T | 900-125 = 775 € | 775/8 = 96,88 € | 851,56 € |
| HP Envy Notebook 15-AE104NS | 1300-200 = 1100 € | 1100/8 = 137,5 € | 1025 € |
| MacBook Pro 13’ Early-2015 | 1500-300 = 1200 € | 1200/8 = 150 € | 1050 € |

En la sección del Personal hemos calculado que el número de horas necesarias para este proyecto es de 51,65 horas por desarrollador. A partir de un tiempo estimado al año de 1736 horas tendríamos:

* Lenovo G50-70: 62,5 € \* (51,65 horas / 1980 horas) = 1,63 €
* Asus R510VX-DM10T: 96,88 € \* (51,65 horas / 1980 horas) = 2,53 €
* HP Envy Notebook 15-AE104NS: 137,5 € \* (51,65 horas / 1980 horas) = 3,58 €
* MacBook Pro 13’ Early-2015: 150 € \* (51,65 horas / 1980 horas) = 3,91 €

Como conclusión, como amortización tenemos unos costos de 11,65 €.

# Otros costos

En cuanto a otros costos, ha habido un problema de planificación y la subtarea Desarrollar proyecto, fue planificada inicialmente en 15 horas, pero fueron necesarias 18. Por tanto, ha habido un sobrecoste de 3 horas por desarrollador, tenemos que:

3 horas \* 9,76 €/hora \* 4 desarrolladores = 117,12 €

Por consiguiente, el gasto en esta sección es de un total de 117,12 €.

# Conclusiones

En total, el proyecto supondría unos costes de:

Personal (2172,56 €) + Servicios (0 €) + Amortización (11,65 €) + Otros costos (117,2 €) = 2145,25 €. Lo que se traduce en el siguiente gráfico: